Monitoreo
Mario García Calero

# 1. Contexto Empresarial (RA1)
En este punto se desarrolla en el contexto de la empresa Chitech Onuba S.L., dedicada a instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y sistemas de seguridad en Huelva.
Criterio	Datos de Chitech Onuba S.L.
Sector	Servicios tecnológicos, telecomunicaciones y mantenimiento de infraestructuras.
Tamaño	Microempresa, aproximadamente 10 empleados.
Servicios	Instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (antenas, redes), sistemas de seguridad (videovigilancia, control de accesos), mantenimiento general y reparación, diseño y mantenimiento web.
Organización	Departamentos de Electricidad, Telecomunicaciones, Seguridad, Mantenimiento y Administración.

El análisis de su estructura identifica sus departamentos, recursos y servicios, para comprender la integración del nuevo sistema.
# 2. Análisis de Procesos y Debilidades (RA2)
El objetivo es identificar el funcionamiento de la empresa y detectar áreas de mejora en el control de accesos, mantenimiento de redes y supervisión de sistemas.
## 2.1.
Procesos Clave
- Instalación de sistemas eléctricos y telecomunicaciones.
- Montaje de cámaras de videovigilancia y sistemas de control de acceso.
- Mantenimiento y soporte de clientes.
- Gestión de presupuestos y facturación.
## 2.2.
Debilidades Detectadas
- Comunicación interna principalmente presencial/telefónica, sin un sistema centralizado de gestión de incidencias.
- Falta de herramientas de monitorización de red y sistemas de seguridad.
- La supervisión de la red se realiza de forma manual.
- Este método manual no ofrece datos históricos ni alertas preventivas, lo que provoca retrasos o cuellos de botella.
- No existe un sistema automatizado para recopilar métricas o registrar el estado de los dispositivos conectados.
# 3. Propuesta Tecnológica: Sistema de Monitoreo
Se propone implementar un sistema de control y monitorización digital usando una Raspberry Pi 4 y software libre.
## 3.1. Objetivo Principal
Diseñar e implementar un sistema de monitoreo de redes utilizando una Raspberry Pi 4 y software libre, que permita a Chitech supervisar de forma continua el estado de su red local, detectar incidencias y optimizar el rendimiento de sus equipos.
## 3.2.
Beneficios de la Propuesta
- Supervisión en tiempo real de redes y sistemas de seguridad.
- Alertas automáticas ante fallos o incidencias.
- Registro de histórico de incidencias para mejorar el servicio.
- Reducción de tiempos de respuesta ante incidencias y mejora de eficiencia operativa.
# 4. Componentes y Funcionalidades
El nuevo sistema estará basado en una Raspberry Pi 4 que actuará como servidor de monitoreo central dentro de la red local de Chitech.
## 4.1.
Funcionalidades Esperadas 383838
- Monitorización de dispositivos y servicios: Detección automática de equipos conectados, supervisión de su disponibilidad y tiempo de respuesta.
- Control de tráfico y uso de recursos: Recopilación de métricas como latencia, ancho de banda y consumo de CPU/RAM.
- Alertas locales: Avisos visuales o sonoros ante caídas o desconexiones.
- Interfaz web: Panel accesible dentro de la red para visualizar los datos de monitoreo.
- Registro histórico de eventos y métricas.
## 4.2.
Requisitos del Sistema 44
- Funcionamiento autónomo en red local45.
- Uso exclusivo de software libre y gratuito (Nagios, Zabbix, Ntopng, Pi-hole, etc.)46.
- Acceso restringido mediante autenticación de usuario47.
## 4.3.
Hardware y Software 48484848
Componente	Detalle
Hardware	Raspberry Pi 4 (4 GB RAM) 49, Fuente de alimentación oficial , Tarjeta microSD (mínimo 32 GB), Conexión Ethernet.
Sistema Operativo	Raspberry Pi OS (basado en Debian).
Herramientas de Monitoreo	Nagios, Zabbix, Pi-hole, Ntopng.
Servidor y BD	Servidor web Apache2 , Base de datos SQLite o MariaDB.
Otros	Lenguajes: Python, HTML, CSS. Gestión remota: SSH y VNC.

# 5. Costes y Temporalización
## 5.1. Coste Hardware Estimado
El coste se basa en componentes de código abierto para garantizar la gratuidad total del software.
#### 5.2.
Coste Temporal Estimado
La duración total estimada del proyecto es de 7 semanas.
- Diseño y planificación: 1 semana.
- Instalación y configuración: 2 semanas.
- Programación y pruebas: 3 semanas.
- Documentación final: 1 semana.
# 6. Metodología de Desarrollo y Planificación (RA3 y RA4)
Se planifica la ejecución del proyecto en fases y se utiliza una metodología que asegura la verificación del plan73.
## 6.1. Justificación de la Metodología: AGILE (Añadido)
Se utilizará la metodología Agile debido a la corta duración del proyecto (7 semanas) y la necesidad de integrar el sistema en una infraestructura de red ya activa.
- Flexibilidad ante Imprevistos: Permite ajustar el plan de trabajo de forma continua para gestionar problemas de compatibilidad o requisitos inesperados que surjan al integrar herramientas como Nagios o Zabbix en la red de Chitech.
- Entrega Iterativa (Sprints): El trabajo se divide en ciclos cortos (Sprints). Esto facilita que Chitech vea el sistema funcionando pronto (por ejemplo, después de las 2 semanas de instalación) y pueda proporcionar feedback temprano.
- Gestión del Seguimiento (RA4): Al trabajar con ciclos de desarrollo pequeños, el seguimiento de la ejecución de las actividades y la verificación de que se cumple con la planificación (RA4) es más sencillo y rápido.
## 6.2. Herramienta de Planificación Temporal: TRELLO (Añadido)
Para implementar y visualizar la metodología Agile (Kanban) y cumplir con la planificación temporal, se utilizará la herramienta Trello.
- Implementación de Kanban: Trello permite definir las fases del proyecto (Análisis de Necesidades, Diseño, Instalación, Pruebas y Documentación) como Listas y las tareas específicas como Tarjetas.
- Control Visual del Progreso: Esto proporciona una visión clara y rápida del estado de cada tarea, ayudando a verificar que se cumplen los hitos de las 7 semanas y ajustando el plan si se detectan retrasos.
# 7. Conclusiones (RA5)
La empresa Chitech Onuba S.L. es adecuada para este proyecto de monitorización y control digital. La implementación de Raspberry Pi 4 y software libre permitirá centralizar la supervisión de redes y sistemas. Esta mejora aportará eficiencia operativa, reducción de fallos y mayor satisfacción del cliente, cumpliendo con la necesidad de transmitir la información de forma clara y estructurada.